# 📊 PROJECT 1 – Task Management System (45 TASKS FULL)

👥 Team: Trung, admin, Trung1, trung2

| Task | Description | Assignee | Status | Priority | Start | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Database | Phân tích và thiết kế toàn bộ bảng dữ liệu hệ thống | Trung | DONE | HIGH | 2026-03-01 | 2026-03-03 |
| Thiết kế bảng User | Xây dựng bảng user, role, permission | Trung | DONE | HIGH | 2026-03-01 | 2026-03-04 |
| Thiết kế bảng Project | Lưu thông tin project và thành viên | Trung | DONE | HIGH | 2026-03-02 | 2026-03-05 |
| Thiết kế bảng Task | Lưu task, trạng thái, deadline | Trung | DONE | HIGH | 2026-03-02 | 2026-03-05 |
| API Login | Xây dựng API đăng nhập bằng JWT | admin | DONE | HIGH | 2026-03-03 | 2026-03-06 |
| API Register | Xây dựng API đăng ký | admin | DONE | HIGH | 2026-03-03 | 2026-03-06 |
| JWT Auth | Tích hợp xác thực JWT | Trung1 | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-05 | 2026-03-08 |
| Refresh Token | Xử lý refresh token | Trung1 | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-05 | 2026-03-08 |
| CRUD Project | API tạo project | admin | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-06 | 2026-03-10 |
| Update Project | API cập nhật project | admin | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-06 | 2026-03-10 |
| Delete Project | API xóa project | trung2 | TODO | HIGH | 2026-03-07 | 2026-03-12 |
| CRUD Task | API tạo task | Trung | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-07 | 2026-03-12 |
| Update Task | API cập nhật task | Trung1 | TODO | HIGH | 2026-03-07 | 2026-03-12 |
| Delete Task | API xóa task | trung2 | TODO | HIGH | 2026-03-08 | 2026-03-13 |
| Assign Task | Gán task cho user | Trung | TODO | HIGH | 2026-03-08 | 2026-03-13 |
| Change Status | Cập nhật trạng thái task | Trung | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-08 | 2026-03-13 |
| Dashboard API | API thống kê tổng quan | admin | IN_PROGRESS | MEDIUM | 2026-03-10 | 2026-03-15 |
| Dashboard UI | Giao diện dashboard | Trung1 | TODO | MEDIUM | 2026-03-10 | 2026-03-18 |
| Kanban Board | Xây dựng bảng Kanban | trung2 | TODO | MEDIUM | 2026-03-12 | 2026-03-20 |
| Drag Drop | Kéo thả task | trung2 | TODO | MEDIUM | 2026-03-12 | 2026-03-20 |
| Filter Task | Lọc task theo trạng thái | Trung | TODO | LOW | 2026-03-13 | 2026-03-18 |
| Search Task | Tìm kiếm task | Trung | TODO | LOW | 2026-03-13 | 2026-03-18 |
| Pagination API | Phân trang API | admin | IN_PROGRESS | MEDIUM | 2026-03-14 | 2026-03-18 |
| Permission System | Phân quyền user/admin | Trung1 | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-15 | 2026-03-20 |
| Role Admin | Tạo role admin | trung2 | TODO | HIGH | 2026-03-15 | 2026-03-20 |
| Role User | Tạo role user | trung2 | TODO | HIGH | 2026-03-15 | 2026-03-20 |
| Notification | Gửi thông báo task | admin | TODO | MEDIUM | 2026-03-16 | 2026-03-22 |
| Email Notification | Gửi email thông báo | admin | TODO | MEDIUM | 2026-03-16 | 2026-03-22 |
| Activity Log | Ghi log hoạt động | Trung | IN_PROGRESS | MEDIUM | 2026-03-17 | 2026-03-22 |
| Audit System | Theo dõi thay đổi | Trung | TODO | MEDIUM | 2026-03-17 | 2026-03-22 |
| Unit Test | Viết test API | Trung1 | TODO | MEDIUM | 2026-03-18 | 2026-03-25 |
| Integration Test | Test tích hợp | Trung1 | TODO | MEDIUM | 2026-03-18 | 2026-03-25 |
| Fix Bug Login | Sửa lỗi login | admin | TODO | HIGH | 2026-03-19 | 2026-03-22 |
| Fix Bug API | Sửa lỗi API | admin | TODO | HIGH | 2026-03-19 | 2026-03-22 |
| Optimize Query | Tối ưu DB | Trung1 | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-20 | 2026-03-25 |
| Index Database | Tạo index | Trung1 | TODO | HIGH | 2026-03-20 | 2026-03-25 |
| Docker Setup | Cấu hình Docker | trung2 | TODO | MEDIUM | 2026-03-21 | 2026-03-26 |
| CI/CD Pipeline | Thiết lập CI/CD | trung2 | TODO | MEDIUM | 2026-03-21 | 2026-03-26 |
| Deploy Server | Deploy hệ thống | trung2 | TODO | HIGH | 2026-03-22 | 2026-03-28 |
| Backup Database | Sao lưu dữ liệu | trung2 | TODO | HIGH | 2026-03-22 | 2026-03-28 |
| API Docs | Swagger API | Trung | IN_PROGRESS | MEDIUM | 2026-03-18 | 2026-03-22 |
| Security Check | Kiểm tra bảo mật | admin | TODO | HIGH | 2026-03-23 | 2026-03-28 |
| Rate Limit | Giới hạn request | admin | TODO | MEDIUM | 2026-03-23 | 2026-03-28 |
| Monitoring | Theo dõi hệ thống | Trung1 | TODO | MEDIUM | 2026-03-24 | 2026-03-30 |
| Final Testing | Test toàn bộ hệ thống | trung2 | TODO | HIGH |  |  |

# 📊 PROJECT 2 – E-learning Platform (45 TASKS FULL)

👥 Team: Luyen, Tra, doanha, lehoang

| Task | Description | Assignee | Status | Priority | Start | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Course DB | Thiết kế bảng khóa học gồm title, description, price | Luyen | DONE | HIGH | 2026-03-05 | 2026-03-08 |
| Thiết kế Lesson DB | Thiết kế bảng bài học liên kết với course | Luyen | DONE | HIGH | 2026-03-05 | 2026-03-08 |
| Thiết kế Enrollment DB | Lưu thông tin đăng ký khóa học | Luyen | DONE | HIGH | 2026-03-06 | 2026-03-09 |
| Thiết kế Review DB | Lưu đánh giá khóa học của user | Luyen | DONE | HIGH | 2026-03-06 | 2026-03-09 |
| API Course CRUD | API tạo/sửa/xóa khóa học | Tra | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-08 | 2026-03-12 |
| API Lesson CRUD | API quản lý bài học | Tra | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-08 | 2026-03-12 |
| API Enrollment | API đăng ký khóa học | Tra | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-09 | 2026-03-14 |
| API Review | API đánh giá khóa học | Tra | TODO | MEDIUM | 2026-03-10 | 2026-03-15 |
| Video Upload | Upload video bài học | doanha | TODO | HIGH | 2026-03-10 | 2026-03-15 |
| Video Streaming | Phát video | doanha | TODO | HIGH | 2026-03-10 | 2026-03-15 |
| Progress Tracking | Theo dõi tiến độ học | doanha | IN_PROGRESS | MEDIUM | 2026-03-11 | 2026-03-16 |
| UI Course List | Giao diện danh sách khóa học | lehoang | TODO | MEDIUM | 2026-03-12 | 2026-03-18 |
| UI Course Detail | Giao diện chi tiết khóa học | lehoang | TODO | MEDIUM | 2026-03-12 | 2026-03-18 |
| UI Lesson Player | Giao diện học video | lehoang | TODO | MEDIUM | 2026-03-13 | 2026-03-18 |
| Search Course | Tìm kiếm khóa học | Tra | TODO | LOW | 2026-03-13 | 2026-03-18 |
| Filter Course | Lọc theo giá/danh mục | Tra | TODO | LOW | 2026-03-13 | 2026-03-18 |
| Payment Integration | Tích hợp thanh toán | Luyen | TODO | HIGH | 2026-03-14 | 2026-03-20 |
| Order Course | Mua khóa học | Luyen | TODO | HIGH | 2026-03-14 | 2026-03-20 |
| Certificate System | Cấp chứng chỉ | doanha | TODO | MEDIUM | 2026-03-15 | 2026-03-22 |
| Quiz Module | Tạo quiz | doanha | TODO | MEDIUM | 2026-03-15 | 2026-03-22 |
| Submit Quiz | Nộp bài quiz | doanha | TODO | MEDIUM | 2026-03-16 | 2026-03-22 |
| Notification | Thông báo khóa học | lehoang | TODO | MEDIUM | 2026-03-16 | 2026-03-22 |
| Email Course | Gửi email học tập | lehoang | TODO | MEDIUM | 2026-03-16 | 2026-03-22 |
| Admin Course | Quản lý khóa học admin | Luyen | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-17 | 2026-03-22 |
| Admin User | Quản lý user | Luyen | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-17 | 2026-03-22 |
| Report Course | Báo cáo khóa học | Tra | TODO | MEDIUM | 2026-03-18 | 2026-03-25 |
| Revenue Report | Báo cáo doanh thu | Tra | TODO | MEDIUM | 2026-03-18 | 2026-03-25 |
| Fix Bug Video | Sửa lỗi video | doanha | TODO | HIGH | 2026-03-19 | 2026-03-22 |
| Optimize Streaming | Tối ưu stream | doanha | TODO | HIGH | 2026-03-19 | 2026-03-25 |
| Cache Redis | Cache dữ liệu | lehoang | TODO | MEDIUM | 2026-03-20 | 2026-03-26 |
| Docker Setup | Docker hệ thống | lehoang | TODO | MEDIUM | 2026-03-20 | 2026-03-26 |
| Deploy System | Deploy hệ thống | Luyen | TODO | HIGH | 2026-03-21 | 2026-03-28 |
| Backup Data | Backup dữ liệu | Luyen | TODO | HIGH | 2026-03-21 | 2026-03-28 |
| Unit Test | Test API | Tra | TODO | MEDIUM | 2026-03-22 | 2026-03-28 |
| Integration Test | Test hệ thống | Tra | TODO | MEDIUM | 2026-03-22 | 2026-03-28 |
| UI Responsive | Responsive mobile | lehoang | TODO | LOW | 2026-03-18 | 2026-03-22 |
| Dark Mode | Giao diện tối | lehoang | TODO | LOW | 2026-03-18 | 2026-03-22 |
| Export Data | Xuất dữ liệu | doanha | TODO | LOW | 2026-03-19 | 2026-03-25 |
| Import Data | Import dữ liệu | doanha | TODO | LOW | 2026-03-19 | 2026-03-25 |
| API Docs | Swagger API | Tra | IN_PROGRESS | MEDIUM | 2026-03-20 | 2026-03-24 |
| Security Check | Kiểm tra bảo mật | Luyen | TODO | HIGH | 2026-03-21 | 2026-03-26 |
| Rate Limit | Giới hạn request | Luyen | TODO | MEDIUM | 2026-03-21 | 2026-03-26 |
| Monitoring | Theo dõi hệ thống | lehoang | TODO | MEDIUM | 2026-03-22 | 2026-03-28 |
| Final Testing | Test toàn hệ thống | Luyen | TODO | HIGH | 2026-03-23 | 2026-03-30 |

# 📊 PROJECT 3 – Hospital Management (45 TASKS)

👥 Team: Thanh, tuong, doanducanh

| Task | Description | Assignee | Status | Priority | Start | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Patient DB | Thiết kế bảng bệnh nhân (thông tin cá nhân, lịch sử bệnh) | Thanh | DONE | HIGH | 2026-03-10 | 2026-03-13 |
| Thiết kế Doctor DB | Thiết kế bảng bác sĩ và chuyên khoa | Thanh | DONE | HIGH | 2026-03-10 | 2026-03-13 |
| Thiết kế Appointment DB | Lưu lịch khám bệnh | Thanh | DONE | HIGH | 2026-03-11 | 2026-03-14 |
| Thiết kế Medical Record | Lưu hồ sơ bệnh án | Thanh | DONE | HIGH | 2026-03-11 | 2026-03-14 |
| API Patient CRUD | API quản lý bệnh nhân | tuong | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-12 | 2026-03-18 |
| API Doctor CRUD | API quản lý bác sĩ | tuong | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-12 | 2026-03-18 |
| API Appointment | API đặt lịch khám | tuong | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-13 | 2026-03-18 |
| API Medical Record | API hồ sơ bệnh án | tuong | TODO | HIGH | 2026-03-14 | 2026-03-20 |
| Prescription Module | Quản lý đơn thuốc | doanducanh | TODO | HIGH | 2026-03-14 | 2026-03-20 |
| Billing System | Thanh toán viện phí | doanducanh | TODO | HIGH | 2026-03-15 | 2026-03-22 |
| UI Patient | Giao diện bệnh nhân | Thanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-15 | 2026-03-22 |
| UI Doctor | Giao diện bác sĩ | Thanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-15 | 2026-03-22 |
| UI Appointment | Giao diện đặt lịch | Thanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-16 | 2026-03-22 |
| Search Patient | Tìm kiếm bệnh nhân | tuong | TODO | LOW | 2026-03-16 | 2026-03-20 |
| Filter Doctor | Lọc bác sĩ theo chuyên khoa | tuong | TODO | LOW | 2026-03-16 | 2026-03-20 |
| Notification | Thông báo lịch khám | doanducanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-17 | 2026-03-23 |
| Email Reminder | Nhắc lịch qua email | doanducanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-17 | 2026-03-23 |
| Lab Test Module | Quản lý xét nghiệm | Thanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-18 | 2026-03-25 |
| Report System | Báo cáo bệnh viện | Thanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-18 | 2026-03-25 |
| Admin Panel | Trang quản trị | tuong | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-19 | 2026-03-25 |
| Role System | Phân quyền | tuong | TODO | HIGH | 2026-03-19 | 2026-03-25 |
| Unit Test | Test API | doanducanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-20 | 2026-03-27 |
| Integration Test | Test hệ thống | doanducanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-20 | 2026-03-27 |
| Fix Bug API | Sửa lỗi hệ thống | tuong | TODO | HIGH | 2026-03-21 | 2026-03-25 |
| Optimize DB | Tối ưu database | Thanh | TODO | HIGH | 2026-03-21 | 2026-03-26 |
| Cache Redis | Cache dữ liệu | doanducanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-22 | 2026-03-28 |
| Docker Setup | Cấu hình Docker | doanducanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-22 | 2026-03-28 |
| Deploy System | Deploy hệ thống | doanducanh | TODO | HIGH | 2026-03-23 | 2026-03-30 |
| Backup Data | Sao lưu dữ liệu | doanducanh | TODO | HIGH | 2026-03-23 | 2026-03-30 |
| UI Dashboard | Dashboard quản lý | Thanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-20 | 2026-03-25 |
| UI Responsive | Responsive mobile | Thanh | TODO | LOW | 2026-03-20 | 2026-03-25 |
| Dark Mode | Giao diện tối | Thanh | TODO | LOW | 2026-03-20 | 2026-03-25 |
| Export Report | Xuất báo cáo | tuong | TODO | LOW | 2026-03-21 | 2026-03-26 |
| Import Data | Import dữ liệu | tuong | TODO | LOW | 2026-03-21 | 2026-03-26 |
| API Docs | Swagger API | tuong | IN_PROGRESS | MEDIUM | 2026-03-22 | 2026-03-26 |
| Security Check | Kiểm tra bảo mật | Thanh | TODO | HIGH | 2026-03-23 | 2026-03-28 |
| Monitoring | Theo dõi hệ thống | doanducanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-24 | 2026-03-30 |
| Final Testing | Test toàn hệ thống | doanducanh | TODO | HIGH | 2026-03-25 | 2026-03-30 |

# 📊 PROJECT 4 – E-commerce Website (40+ TASKS)

👥 Team: ngoducanh, Trung, admin

| Task | Description | Assignee | Status | Priority | Start | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Product DB | Thiết kế bảng sản phẩm | Trung | DONE | HIGH | 2026-03-15 | 2026-03-18 |
| Thiết kế Order DB | Thiết kế bảng đơn hàng | Trung | DONE | HIGH | 2026-03-15 | 2026-03-18 |
| API Product | CRUD sản phẩm | admin | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-17 | 2026-03-22 |
| API Order | CRUD đơn hàng | admin | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-17 | 2026-03-22 |
| Cart System | Giỏ hàng | Trung | TODO | HIGH | 2026-03-18 | 2026-03-23 |
| Checkout | Thanh toán | Trung | TODO | HIGH | 2026-03-19 | 2026-03-25 |
| Payment | Tích hợp thanh toán | admin | TODO | HIGH | 2026-03-19 | 2026-03-25 |
| Order Tracking | Theo dõi đơn hàng | ngoducanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-20 | 2026-03-26 |
| UI Product | Giao diện sản phẩm | Trung | TODO | MEDIUM | 2026-03-20 | 2026-03-25 |
| UI Cart | Giao diện giỏ hàng | Trung | TODO | MEDIUM | 2026-03-20 | 2026-03-25 |
| Search Product | Tìm kiếm | admin | TODO | LOW | 2026-03-21 | 2026-03-26 |
| Filter Product | Lọc sản phẩm | admin | TODO | LOW | 2026-03-21 | 2026-03-26 |
| Category | Danh mục | Trung | TODO | MEDIUM | 2026-03-22 | 2026-03-28 |
| Review | Đánh giá sản phẩm | ngoducanh | TODO | LOW | 2026-03-22 | 2026-03-28 |
| Inventory | Quản lý tồn kho | Trung | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-23 | 2026-03-29 |
| Notification | Thông báo đơn hàng | admin | TODO | MEDIUM | 2026-03-24 | 2026-03-30 |
| Report | Báo cáo doanh thu | Trung | TODO | MEDIUM | 2026-03-25 | 2026-04-02 |
| Fix Bug | Sửa lỗi hệ thống | admin | TODO | HIGH | 2026-03-26 | 2026-03-30 |
| Optimize DB | Tối ưu database | Trung | TODO | HIGH | 2026-03-26 | 2026-04-02 |
| Deploy | Triển khai hệ thống | ngoducanh | TODO | HIGH | 2026-03-28 | 2026-04-05 |

# 📊 PROJECT 5 – Admin Dashboard (40+ TASKS)

👥 Team: Trung1, Luyen, Thanh

| Task | Description | Assignee | Status | Priority | Start | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard API | API thống kê | Trung1 | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-20 | 2026-03-25 |
| User Management | Quản lý user | Trung1 | IN_PROGRESS | HIGH | 2026-03-22 | 2026-03-28 |
| Role System | Phân quyền | Trung1 | TODO | HIGH | 2026-03-23 | 2026-03-30 |
| UI Dashboard | Giao diện dashboard | Luyen | TODO | MEDIUM | 2026-03-22 | 2026-03-27 |
| UI Chart | Biểu đồ | Luyen | TODO | MEDIUM | 2026-03-22 | 2026-03-27 |
| UI Table | Bảng dữ liệu | Luyen | TODO | MEDIUM | 2026-03-23 | 2026-03-28 |
| Activity Log | Log hệ thống | Thanh | IN_PROGRESS | MEDIUM | 2026-03-24 | 2026-03-30 |
| Notification | Thông báo | Thanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-25 | 2026-03-31 |
| Report | Báo cáo | Trung1 | TODO | MEDIUM | 2026-03-26 | 2026-04-02 |
| Export | Xuất dữ liệu | Thanh | TODO | MEDIUM | 2026-03-26 | 2026-04-02 |
| Import | Nhập dữ liệu | Thanh | TODO | LOW | 2026-03-26 | 2026-04-02 |
| Settings | Cấu hình hệ thống | Trung1 | TODO | LOW | 2026-03-27 | 2026-04-02 |
| Fix Bug | Sửa lỗi | Trung1 | TODO | HIGH | 2026-03-28 | 2026-04-02 |
| Optimize | Tối ưu hệ thống | Trung1 | TODO | HIGH | 2026-03-29 | 2026-04-05 |
| Deploy | Triển khai | Thanh | TODO | HIGH | 2026-03-30 | 2026-04-06 |

# 📊 PROJECT 6 – Library Management System (50 TASKS FULL)

👥 Team: Trung, admin, Chicho, CGDOAN (CGDOAN là chủ dự án)

| Task | Description | Assignee | Status | Priority | Start | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Database | Thiết kế tổng thể hệ thống thư viện | Trung | DONE | HIGH | 2026-04-01 | 2026-04-03 |
| Thiết kế bảng Book | Lưu thông tin sách | Trung | DONE | HIGH | 2026-04-01 | 2026-04-04 |
| Thiết kế bảng Author | Lưu tác giả | Trung | DONE | HIGH | 2026-04-02 | 2026-04-05 |
| Thiết kế bảng Category | Phân loại sách | Trung | DONE | HIGH | 2026-04-02 | 2026-04-05 |
| Thiết kế bảng Borrow | Quản lý mượn trả | Trung | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| API Login | API đăng nhập | admin | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| API Register | API đăng ký | admin | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| JWT Auth | Xác thực JWT | Chicho | INPR | HIGH | 2026-04-05 | 2026-04-08 |
| CRUD Book | API sách | admin | INPR | HIGH | 2026-04-06 | 2026-04-10 |
| CRUD Author | API tác giả | admin | INPR | HIGH | 2026-04-06 | 2026-04-10 |
| CRUD Category | API danh mục | admin | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| CRUD Borrow | API mượn sách | Trung | INPR | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| Update Book | Cập nhật sách | Chicho | TODO | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-13 |
| Delete Book | Xóa sách | CGDOAN | TODO | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-13 |
| Search Book | Tìm kiếm sách | Trung | TODO | LOW | 2026-04-09 | 2026-04-14 |
| Filter Book | Lọc sách | Trung | TODO | LOW | 2026-04-09 | 2026-04-14 |
| Dashboard API | API thống kê | admin | INPR | MED | 2026-04-10 | 2026-04-15 |
| Dashboard UI | Giao diện dashboard | Chicho | TODO | MED | 2026-04-10 | 2026-04-18 |
| UI Book List | Danh sách sách | CGDOAN | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Book Detail | Chi tiết sách | CGDOAN | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| Borrow Book | Mượn sách | Trung | TODO | HIGH | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Return Book | Trả sách | Trung | TODO | HIGH | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Late Fee | Tính phí trễ | CGDOAN | TODO | MED | 2026-04-14 | 2026-04-20 |
| Notification | Thông báo | admin | TODO | MED | 2026-04-15 | 2026-04-22 |
| Email Reminder | Nhắc hạn trả | admin | TODO | MED | 2026-04-15 | 2026-04-22 |
| Role Admin | Quyền admin | CGDOAN | TODO | HIGH | 2026-04-16 | 2026-04-22 |
| Role User | Quyền user | CGDOAN | TODO | HIGH | 2026-04-16 | 2026-04-22 |
| Activity Log | Log hệ thống | Trung | INPR | MED | 2026-04-17 | 2026-04-22 |
| Audit System | Theo dõi thay đổi | Trung | TODO | MED | 2026-04-17 | 2026-04-22 |
| Unit Test | Test API | Chicho | TODO | MED | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| Integration Test | Test hệ thống | Chicho | TODO | MED | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| Fix Bug Login | Fix lỗi login | admin | TODO | HIGH | 2026-04-19 | 2026-04-22 |
| Fix Bug API | Fix lỗi API | admin | TODO | HIGH | 2026-04-19 | 2026-04-22 |
| Optimize Query | Tối ưu DB | Chicho | INPR | HIGH | 2026-04-20 | 2026-04-25 |
| Index DB | Tạo index | Chicho | TODO | HIGH | 2026-04-20 | 2026-04-25 |
| Docker Setup | Cấu hình Docker | CGDOAN | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| CI/CD | Pipeline CI/CD | CGDOAN | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| Deploy Server | Deploy hệ thống | CGDOAN | TODO | HIGH | 2026-04-22 | 2026-04-28 |
| Backup DB | Backup dữ liệu | CGDOAN | TODO | HIGH | 2026-04-22 | 2026-04-28 |
| API Docs | Swagger | Trung | INPR | MED | 2026-04-18 | 2026-04-22 |
| Security Check | Kiểm tra bảo mật | admin | TODO | HIGH | 2026-04-23 | 2026-04-28 |
| Rate Limit | Giới hạn request | admin | TODO | MED | 2026-04-23 | 2026-04-28 |
| Monitoring | Theo dõi hệ thống | Chicho | TODO | MED | 2026-04-24 | 2026-04-30 |
| Final Testing | Test cuối | CGDOAN | TODO | HIGH | 2026-04-25 | 2026-04-30 |
| Export Data | Xuất dữ liệu | Trung | TODO | LOW | 2026-04-19 | 2026-04-25 |
| Import Data | Nhập dữ liệu | Trung | TODO | LOW | 2026-04-19 | 2026-04-25 |
| Dark Mode | Giao diện tối | Chicho | TODO | LOW | 2026-04-18 | 2026-04-22 |
| Responsive UI | Mobile UI | CGDOAN | TODO | LOW | 2026-04-18 | 2026-04-22 |

# 📊 PROJECT 7 – Online Food Ordering System (50 TASKS FULL)

👥 Team: Luyen, Tra, doanha, lehoang (chủ dự án là Tra)

| Task | Description | Assignee | Status | Priority | Start | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Database | Thiết kế tổng thể hệ thống | Luyen | DONE | HIGH | 2026-04-01 | 2026-04-03 |
| Thiết kế bảng Food | Lưu thông tin món ăn | Luyen | DONE | HIGH | 2026-04-01 | 2026-04-04 |
| Thiết kế bảng Category | Phân loại món | Luyen | DONE | HIGH | 2026-04-02 | 2026-04-05 |
| Thiết kế bảng Order | Lưu đơn hàng | Luyen | DONE | HIGH | 2026-04-02 | 2026-04-05 |
| Thiết kế bảng Cart | Giỏ hàng | Luyen | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| API Login | Đăng nhập | Tra | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| API Register | Đăng ký | Tra | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| JWT Auth | Xác thực JWT | Tra | INPR | HIGH | 2026-04-05 | 2026-04-08 |
| Refresh Token | Xử lý token | Tra | INPR | HIGH | 2026-04-05 | 2026-04-08 |
| CRUD Food | API món ăn | Tra | INPR | HIGH | 2026-04-06 | 2026-04-10 |
| Update Food | Cập nhật món | Tra | TODO | HIGH | 2026-04-06 | 2026-04-10 |
| Delete Food | Xóa món | doanha | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| CRUD Category | API danh mục | Tra | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| CRUD Order | API đơn hàng | Luyen | INPR | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| Assign Order | Giao đơn | Luyen | TODO | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-13 |
| Change Status | Trạng thái đơn | Luyen | INPR | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-13 |
| Dashboard API | API thống kê | Tra | INPR | MED | 2026-04-10 | 2026-04-15 |
| Dashboard UI | Giao diện | lehoang | TODO | MED | 2026-04-10 | 2026-04-18 |
| UI Food List | Danh sách món | lehoang | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Food Detail | Chi tiết món | lehoang | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Cart | Giao diện giỏ hàng | lehoang | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Checkout | Thanh toán | lehoang | TODO | MED | 2026-04-13 | 2026-04-20 |
| Search Food | Tìm món | Tra | TODO | LOW | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Filter Food | Lọc món | Tra | TODO | LOW | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Pagination API | Phân trang | Tra | INPR | MED | 2026-04-14 | 2026-04-18 |
| Payment Integration | Tích hợp thanh toán | doanha | TODO | HIGH | 2026-04-14 | 2026-04-20 |
| Order History | Lịch sử đơn | Luyen | TODO | MED | 2026-04-15 | 2026-04-20 |
| Notification | Thông báo | lehoang | TODO | MED | 2026-04-16 | 2026-04-22 |
| Email Notification | Gửi email | lehoang | TODO | MED | 2026-04-16 | 2026-04-22 |
| Activity Log | Ghi log | Luyen | INPR | MED | 2026-04-17 | 2026-04-22 |
| Audit System | Theo dõi thay đổi | Luyen | TODO | MED | 2026-04-17 | 2026-04-22 |
| Unit Test | Test API | Tra | TODO | MED | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| Integration Test | Test hệ thống | Tra | TODO | MED | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| Fix Bug Login | Sửa lỗi login | Tra | TODO | HIGH | 2026-04-19 | 2026-04-22 |
| Fix Bug API | Sửa lỗi API | Tra | TODO | HIGH | 2026-04-19 | 2026-04-22 |
| Optimize Query | Tối ưu DB | Luyen | INPR | HIGH | 2026-04-20 | 2026-04-25 |
| Index Database | Tạo index | Luyen | TODO | HIGH | 2026-04-20 | 2026-04-25 |
| Docker Setup | Cấu hình Docker | doanha | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| CI/CD Pipeline | Pipeline | doanha | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| Deploy Server | Deploy | doanha | TODO | HIGH | 2026-04-22 | 2026-04-28 |
| Backup Database | Backup | doanha | TODO | HIGH | 2026-04-22 | 2026-04-28 |
| API Docs | Swagger | Tra | INPR | MED | 2026-04-18 | 2026-04-22 |
| Security Check | Kiểm tra bảo mật | Luyen | TODO | HIGH | 2026-04-23 | 2026-04-28 |
| Rate Limit | Giới hạn request | Luyen | TODO | MED | 2026-04-23 | 2026-04-28 |
| Monitoring | Theo dõi hệ thống | lehoang | TODO | MED | 2026-04-24 | 2026-04-30 |
| Final Testing | Test toàn hệ thống | Luyen | TODO | HIGH | 2026-04-25 | 2026-04-30 |
| Export Data | Xuất dữ liệu | Tra | TODO | LOW | 2026-04-19 | 2026-04-25 |
| Import Data | Nhập dữ liệu | Tra | TODO | LOW | 2026-04-19 | 2026-04-25 |
| Dark Mode | Giao diện tối | lehoang | TODO | LOW | 2026-04-18 | 2026-04-22 |
| Responsive UI | Mobile UI | lehoang | TODO | LOW | 2026-04-18 | 2026-04-22 |

# 📊 PROJECT 8 – Student Management System (50 TASKS FULL)

👥 Team: Trung, Thanh, tuong (chủ dự án là Thanh)

| Task | Description | Assignee | Status | Priority | Start | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Database | Thiết kế tổng thể hệ thống sinh viên | Trung | DONE | HIGH | 2026-04-01 | 2026-04-03 |
| Thiết kế bảng Student | Lưu thông tin sinh viên | Trung | DONE | HIGH | 2026-04-01 | 2026-04-04 |
| Thiết kế bảng Class | Lưu lớp học | Trung | DONE | HIGH | 2026-04-02 | 2026-04-05 |
| Thiết kế bảng Subject | Lưu môn học | Trung | DONE | HIGH | 2026-04-02 | 2026-04-05 |
| Thiết kế bảng Score | Lưu điểm | Trung | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| API Login | Đăng nhập | Thanh | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| API Register | Đăng ký | Thanh | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| JWT Auth | Xác thực JWT | tuong | INPR | HIGH | 2026-04-05 | 2026-04-08 |
| Refresh Token | Xử lý token | tuong | INPR | HIGH | 2026-04-05 | 2026-04-08 |
| CRUD Student | API sinh viên | Thanh | INPR | HIGH | 2026-04-06 | 2026-04-10 |
| Update Student | Cập nhật sinh viên | Thanh | TODO | HIGH | 2026-04-06 | 2026-04-10 |
| Delete Student | Xóa sinh viên | tuong | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| CRUD Class | API lớp học | Thanh | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| CRUD Subject | API môn học | Thanh | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| CRUD Score | API điểm | Trung | INPR | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-13 |
| Assign Class | Gán lớp | Trung | TODO | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-13 |
| Dashboard API | API thống kê | Thanh | INPR | MED | 2026-04-10 | 2026-04-15 |
| Dashboard UI | Giao diện | tuong | TODO | MED | 2026-04-10 | 2026-04-18 |
| UI Student List | Danh sách sinh viên | tuong | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Student Detail | Chi tiết sinh viên | tuong | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Class List | Danh sách lớp | tuong | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Score | Giao diện điểm | tuong | TODO | MED | 2026-04-13 | 2026-04-20 |
| Search Student | Tìm sinh viên | Thanh | TODO | LOW | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Filter Student | Lọc sinh viên | Thanh | TODO | LOW | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Pagination API | Phân trang | Thanh | INPR | MED | 2026-04-14 | 2026-04-18 |
| Export Excel | Xuất file Excel | Trung | TODO | MED | 2026-04-14 | 2026-04-20 |
| Import Excel | Nhập file Excel | Trung | TODO | MED | 2026-04-14 | 2026-04-20 |
| Notification | Thông báo | tuong | TODO | MED | 2026-04-16 | 2026-04-22 |
| Email Notification | Gửi email | tuong | TODO | MED | 2026-04-16 | 2026-04-22 |
| Activity Log | Ghi log | Trung | INPR | MED | 2026-04-17 | 2026-04-22 |
| Audit System | Theo dõi thay đổi | Trung | TODO | MED | 2026-04-17 | 2026-04-22 |
| Unit Test | Test API | Thanh | TODO | MED | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| Integration Test | Test hệ thống | Thanh | TODO | MED | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| Fix Bug Login | Sửa lỗi login | Thanh | TODO | HIGH | 2026-04-19 | 2026-04-22 |
| Fix Bug API | Sửa lỗi API | Thanh | TODO | HIGH | 2026-04-19 | 2026-04-22 |
| Optimize Query | Tối ưu DB | Trung | INPR | HIGH | 2026-04-20 | 2026-04-25 |
| Index Database | Tạo index | Trung | TODO | HIGH | 2026-04-20 | 2026-04-25 |
| Docker Setup | Cấu hình Docker | tuong | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| CI/CD Pipeline | Pipeline | tuong | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| Deploy Server | Deploy | tuong | TODO | HIGH | 2026-04-22 | 2026-04-28 |
| Backup Database | Backup | tuong | TODO | HIGH | 2026-04-22 | 2026-04-28 |
| API Docs | Swagger | Thanh | INPR | MED | 2026-04-18 | 2026-04-22 |
| Security Check | Kiểm tra bảo mật | Trung | TODO | HIGH | 2026-04-23 | 2026-04-28 |
| Rate Limit | Giới hạn request | Trung | TODO | MED | 2026-04-23 | 2026-04-28 |
| Monitoring | Theo dõi hệ thống | tuong | TODO | MED | 2026-04-24 | 2026-04-30 |
| Final Testing | Test toàn hệ thống | Trung | TODO | HIGH | 2026-04-25 | 2026-04-30 |
| Dark Mode | Giao diện tối | tuong | TODO | LOW | 2026-04-18 | 2026-04-22 |
| Responsive UI | Mobile UI | tuong | TODO | LOW | 2026-04-18 | 2026-04-22 |

# 📊 PROJECT 9 – Chat Application (50 TASKS FULL)

👥 Team: admin, KapDoan, CGDOAN,ngoducanh (chủ dự án ngoducanh)

| Task | Description | Assignee | Status | Priority | Start | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Database | Thiết kế tổng thể hệ thống chat | ngoducanh | DONE | HIGH | 2026-04-01 | 2026-04-03 |
| Thiết kế bảng UserChat | Lưu user chat | ngoducanh | DONE | HIGH | 2026-04-01 | 2026-04-04 |
| Thiết kế bảng Room | Phòng chat | ngoducanh | DONE | HIGH | 2026-04-02 | 2026-04-05 |
| Thiết kế bảng Message | Tin nhắn | ngoducanh | DONE | HIGH | 2026-04-02 | 2026-04-05 |
| Thiết kế bảng Attachment | File chat | ngoducanh | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| API Login | Đăng nhập | KapDoan | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| API Register | Đăng ký | KapDoan | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| JWT Auth | Xác thực JWT | KapDoan | INPR | HIGH | 2026-04-05 | 2026-04-08 |
| Refresh Token | Xử lý token | KapDoan | INPR | HIGH | 2026-04-05 | 2026-04-08 |
| CRUD Room | API phòng chat | admin | INPR | HIGH | 2026-04-06 | 2026-04-10 |
| Create Room | Tạo phòng | admin | TODO | HIGH | 2026-04-06 | 2026-04-10 |
| Delete Room | Xóa phòng | CGDOAN | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| CRUD Message | API tin nhắn | KapDoan | INPR | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| Send Message | Gửi tin nhắn | KapDoan | INPR | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-13 |
| Receive Message | Nhận tin nhắn realtime | KapDoan | INPR | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-13 |
| WebSocket Setup | Cấu hình realtime | KapDoan | INPR | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-14 |
| Online Status | Trạng thái online | ngoducanh | TODO | MED | 2026-04-10 | 2026-04-15 |
| Typing Indicator | Đang nhập | ngoducanh | TODO | MED | 2026-04-10 | 2026-04-15 |
| UI Chat List | Danh sách chat | CGDOAN | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Chat Detail | Giao diện chat | CGDOAN | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Message | Hiển thị tin nhắn | CGDOAN | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Emoji | Emoji chat | CGDOAN | TODO | LOW | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Upload File | Upload file | ngoducanh | TODO | MED | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Download File | Download file | ngoducanh | TODO | MED | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Search Message | Tìm tin nhắn | KapDoan | TODO | LOW | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Pagination API | Phân trang | KapDoan | INPR | MED | 2026-04-14 | 2026-04-18 |
| Notification | Thông báo | ngoducanh | TODO | MED | 2026-04-16 | 2026-04-22 |
| Email Notification | Gửi email | ngoducanh | TODO | MED | 2026-04-16 | 2026-04-22 |
| Activity Log | Ghi log | ngoducanh | INPR | MED | 2026-04-17 | 2026-04-22 |
| Audit System | Theo dõi thay đổi | ngoducanh | TODO | MED | 2026-04-17 | 2026-04-22 |
| Unit Test | Test API | KapDoan | TODO | MED | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| Integration Test | Test hệ thống | KapDoan | TODO | MED | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| Fix Bug Login | Sửa lỗi login | ngoducanh | TODO | HIGH | 2026-04-19 | 2026-04-22 |
| Fix Bug API | Sửa lỗi API | ngoducanh | TODO | HIGH | 2026-04-19 | 2026-04-22 |
| Optimize Query | Tối ưu DB | KapDoan | INPR | HIGH | 2026-04-20 | 2026-04-25 |
| Index Database | Tạo index | KapDoan | TODO | HIGH | 2026-04-20 | 2026-04-25 |
| Cache Redis | Cache tin nhắn | CGDOAN | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| Docker Setup | Cấu hình Docker | CGDOAN | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| CI/CD Pipeline | Pipeline | CGDOAN | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| Deploy Server | Deploy | CGDOAN | TODO | HIGH | 2026-04-22 | 2026-04-28 |
| Backup Database | Backup | CGDOAN | TODO | HIGH | 2026-04-22 | 2026-04-28 |
| API Docs | Swagger | KapDoan | INPR | MED | 2026-04-18 | 2026-04-22 |
| Security Check | Kiểm tra bảo mật | ngoducanh | TODO | HIGH | 2026-04-23 | 2026-04-28 |
| Rate Limit | Giới hạn request | ngoducanh | TODO | MED | 2026-04-23 | 2026-04-28 |
| Monitoring | Theo dõi hệ thống | CGDOAN | TODO | MED | 2026-04-24 | 2026-04-30 |
| Final Testing | Test toàn hệ thống | ngoducanh | TODO | HIGH | 2026-04-25 | 2026-04-30 |
| Dark Mode | Giao diện tối | CGDOAN | TODO | LOW | 2026-04-18 | 2026-04-22 |
| Responsive UI | Mobile UI | CGDOAN | TODO | LOW | 2026-04-18 | 2026-04-22 |

# 📊 PROJECT 10 – Gym Management System (50 TASKS FULL)

👥 Team: Luyen, Trung, doanha (chủ dự án Trung)

| Task | Description | Assignee | Status | Priority | Start | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Database | Thiết kế tổng thể hệ thống gym | Luyen | DONE | HIGH | 2026-04-01 | 2026-04-03 |
| Thiết kế bảng Member | Lưu hội viên | Luyen | DONE | HIGH | 2026-04-01 | 2026-04-04 |
| Thiết kế bảng Package | Gói tập | Luyen | DONE | HIGH | 2026-04-02 | 2026-04-05 |
| Thiết kế bảng Trainer | Huấn luyện viên | Luyen | DONE | HIGH | 2026-04-02 | 2026-04-05 |
| Thiết kế bảng Checkin | Lịch sử check-in | Luyen | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| API Login | Đăng nhập | Trung | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| API Register | Đăng ký | Trung | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| JWT Auth | Xác thực JWT | Trung | INPR | HIGH | 2026-04-05 | 2026-04-08 |
| Refresh Token | Xử lý token | Trung | INPR | HIGH | 2026-04-05 | 2026-04-08 |
| CRUD Member | API hội viên | Trung | INPR | HIGH | 2026-04-06 | 2026-04-10 |
| Update Member | Cập nhật hội viên | Trung | TODO | HIGH | 2026-04-06 | 2026-04-10 |
| Delete Member | Xóa hội viên | doanha | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| CRUD Package | API gói tập | Trung | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| CRUD Trainer | API HLV | Trung | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| Assign Trainer | Gán HLV | Luyen | TODO | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-13 |
| Check-in QR | Check-in bằng QR | Luyen | INPR | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-13 |
| Dashboard API | API thống kê | Trung | INPR | MED | 2026-04-10 | 2026-04-15 |
| Dashboard UI | Giao diện | doanha | TODO | MED | 2026-04-10 | 2026-04-18 |
| UI Member List | Danh sách hội viên | doanha | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Member Detail | Chi tiết hội viên | doanha | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Package | Giao diện gói tập | doanha | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Trainer | Giao diện HLV | doanha | TODO | MED | 2026-04-13 | 2026-04-20 |
| Search Member | Tìm hội viên | Trung | TODO | LOW | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Filter Member | Lọc hội viên | Trung | TODO | LOW | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Pagination API | Phân trang | Trung | INPR | MED | 2026-04-14 | 2026-04-18 |
| Payment Integration | Thanh toán | Luyen | TODO | HIGH | 2026-04-14 | 2026-04-20 |
| Membership Expire | Hết hạn gói | Luyen | TODO | MED | 2026-04-15 | 2026-04-20 |
| Notification | Thông báo | doanha | TODO | MED | 2026-04-16 | 2026-04-22 |
| Email Reminder | Nhắc gia hạn | doanha | TODO | MED | 2026-04-16 | 2026-04-22 |
| Activity Log | Ghi log | Luyen | INPR | MED | 2026-04-17 | 2026-04-22 |
| Audit System | Theo dõi thay đổi | Luyen | TODO | MED | 2026-04-17 | 2026-04-22 |
| Unit Test | Test API | Trung | TODO | MED | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| Integration Test | Test hệ thống | Trung | TODO | MED | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| Fix Bug Login | Sửa lỗi login | Trung | TODO | HIGH | 2026-04-19 | 2026-04-22 |
| Fix Bug API | Sửa lỗi API | Trung | TODO | HIGH | 2026-04-19 | 2026-04-22 |
| Optimize Query | Tối ưu DB | Luyen | INPR | HIGH | 2026-04-20 | 2026-04-25 |
| Index Database | Tạo index | Luyen | TODO | HIGH | 2026-04-20 | 2026-04-25 |
| Docker Setup | Cấu hình Docker | doanha | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| CI/CD Pipeline | Pipeline | doanha | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| Deploy Server | Deploy | doanha | TODO | HIGH | 2026-04-22 | 2026-04-28 |
| Backup Database | Backup | doanha | TODO | HIGH | 2026-04-22 | 2026-04-28 |
| API Docs | Swagger | Trung | INPR | MED | 2026-04-18 | 2026-04-22 |
| Security Check | Kiểm tra bảo mật | Luyen | TODO | HIGH | 2026-04-23 | 2026-04-28 |
| Rate Limit | Giới hạn request | Luyen | TODO | MED | 2026-04-23 | 2026-04-28 |
| Monitoring | Theo dõi hệ thống | doanha | TODO | MED | 2026-04-24 | 2026-04-30 |
| Final Testing | Test toàn hệ thống | Luyen | TODO | HIGH | 2026-04-25 | 2026-04-30 |
| Dark Mode | Giao diện tối | doanha | TODO | LOW | 2026-04-18 | 2026-04-22 |
| Responsive UI | Mobile UI | doanha | TODO | LOW | 2026-04-18 | 2026-04-22 |

# 📊 PROJECT 11 – Job Recruitment System (50 TASKS FULL)

👥 Team: Tra, lehoang, ngoducanh (CHủ dự án là Tra)

| Task | Description | Assignee | Status | Priority | Start | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế Database | Thiết kế tổng thể hệ thống tuyển dụng | Tra | DONE | HIGH | 2026-04-01 | 2026-04-03 |
| Thiết kế bảng Job | Lưu thông tin công việc | Tra | DONE | HIGH | 2026-04-01 | 2026-04-04 |
| Thiết kế bảng Company | Lưu công ty | Tra | DONE | HIGH | 2026-04-02 | 2026-04-05 |
| Thiết kế bảng CV | Lưu hồ sơ ứng viên | Tra | DONE | HIGH | 2026-04-02 | 2026-04-05 |
| Thiết kế bảng Application | Lưu đơn ứng tuyển | Tra | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| API Login | Đăng nhập | lehoang | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| API Register | Đăng ký | lehoang | DONE | HIGH | 2026-04-03 | 2026-04-06 |
| JWT Auth | Xác thực JWT | lehoang | INPR | HIGH | 2026-04-05 | 2026-04-08 |
| Refresh Token | Xử lý token | lehoang | INPR | HIGH | 2026-04-05 | 2026-04-08 |
| CRUD Job | API công việc | Tra | INPR | HIGH | 2026-04-06 | 2026-04-10 |
| Update Job | Cập nhật job | Tra | TODO | HIGH | 2026-04-06 | 2026-04-10 |
| Delete Job | Xóa job | ngoducanh | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| CRUD Company | API công ty | Tra | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| CRUD CV | API hồ sơ | Tra | TODO | HIGH | 2026-04-07 | 2026-04-12 |
| Apply Job | Ứng tuyển | Tra | INPR | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-13 |
| Upload CV | Upload hồ sơ | ngoducanh | TODO | HIGH | 2026-04-08 | 2026-04-13 |
| Dashboard API | API thống kê | Tra | INPR | MED | 2026-04-10 | 2026-04-15 |
| Dashboard UI | Giao diện | lehoang | TODO | MED | 2026-04-10 | 2026-04-18 |
| UI Job List | Danh sách việc | lehoang | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Job Detail | Chi tiết việc | lehoang | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI Company | Giao diện công ty | lehoang | TODO | MED | 2026-04-12 | 2026-04-20 |
| UI CV | Giao diện CV | lehoang | TODO | MED | 2026-04-13 | 2026-04-20 |
| Search Job | Tìm việc | Tra | TODO | LOW | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Filter Job | Lọc việc | Tra | TODO | LOW | 2026-04-13 | 2026-04-18 |
| Pagination API | Phân trang | Tra | INPR | MED | 2026-04-14 | 2026-04-18 |
| Save Job | Lưu job yêu thích | Tra | TODO | MED | 2026-04-14 | 2026-04-20 |
| Notification | Thông báo | lehoang | TODO | MED | 2026-04-16 | 2026-04-22 |
| Email Notification | Gửi email | lehoang | TODO | MED | 2026-04-16 | 2026-04-22 |
| Activity Log | Ghi log | Tra | INPR | MED | 2026-04-17 | 2026-04-22 |
| Audit System | Theo dõi thay đổi | Tra | TODO | MED | 2026-04-17 | 2026-04-22 |
| Unit Test | Test API | lehoang | TODO | MED | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| Integration Test | Test hệ thống | lehoang | TODO | MED | 2026-04-18 | 2026-04-25 |
| Fix Bug Login | Sửa lỗi login | lehoang | TODO | HIGH | 2026-04-19 | 2026-04-22 |
| Fix Bug API | Sửa lỗi API | lehoang | TODO | HIGH | 2026-04-19 | 2026-04-22 |
| Optimize Query | Tối ưu DB | Tra | INPR | HIGH | 2026-04-20 | 2026-04-25 |
| Index Database | Tạo index | Tra | TODO | HIGH | 2026-04-20 | 2026-04-25 |
| Docker Setup | Cấu hình Docker | ngoducanh | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| CI/CD Pipeline | Pipeline | ngoducanh | TODO | MED | 2026-04-21 | 2026-04-26 |
| Deploy Server | Deploy | ngoducanh | TODO | HIGH | 2026-04-22 | 2026-04-28 |
| Backup Database | Backup | ngoducanh | TODO | HIGH | 2026-04-22 | 2026-04-28 |
| API Docs | Swagger | Tra | INPR | MED | 2026-04-18 | 2026-04-22 |
| Security Check | Kiểm tra bảo mật | Tra | TODO | HIGH | 2026-04-23 | 2026-04-28 |
| Rate Limit | Giới hạn request | Tra | TODO | MED | 2026-04-23 | 2026-04-28 |
| Monitoring | Theo dõi hệ thống | ngoducanh | TODO | MED | 2026-04-24 | 2026-04-30 |
| Final Testing | Test toàn hệ thống | Tra | TODO | HIGH | 2026-04-25 | 2026-04-30 |
| Dark Mode | Giao diện tối | lehoang | TODO | LOW | 2026-04-18 | 2026-04-22 |
| Responsive UI | Mobile UI | lehoang | TODO | LOW | 2026-04-18 | 2026-04-22 |